Gmina Bojanów							Bojanów dn. 22.10.2015 r.

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

NIP  865-24-79-435

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie
 z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Nazwa zadania Remont dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 15 cm i 20 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – stabilizowanego mechanicznie

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (beton asf.)

- Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) warstwa ścieralna,

- Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadków i zagęszczeniem po przednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża

- Termin realizacji zamówienia :30.11.2015

- Kryteria oceny ofert: 100% Cena

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Inne istotne warunki zamówienia:

Wymaga się, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane

- Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

- Ofertę należy złożyć do godziny 15.30 dnia 29 października 2015 r.

w siedzibie Zamawiającego -

Urząd Gminy Bojanów

ul. Parkowa 5,

37 – 433 Bojanów ,  sekretariat

- Sposób przygotowania oferty:

  - zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1);

  - oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

  - ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

  - cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

  - oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

  - ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Remont dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045. Nie otwierać do dnia 29.10.2015 r.”

- Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

  - Robert Sałęga tel. 15 8708326 w. 26;

  - Krzysztof Kruk tel. 15 8708326 w. 26

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- wzór oferty

- przedmiar robót

- kosztorys ofertowy (ślepy)

- wzór umowy

….............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………….                    	       …….………………….., dnia…………..

(Nazwa/Pieczątka Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres/siedziba Wykonawcy: …...............................................................................................

Telefon, fax, e-mail Wykonawcy:……………........................................................................

- W związku z prowadzonym przez Gminę Bojanów zapytaniem ofertowym na zadanie pn.:Remont dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045

oferuję/my* wykonanie /roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

cena netto: ………………………………………………………………………………..…

słownie: ………………………………………………………………………………………

podatek VAT ……….% w kwocie: …………………………………………..……………

cena brutto: ………………………………………….………………………………………

słownie: ……………………………………………….……………………………………

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji  na okres ……………..miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego

- Oświadczamy, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki udzielenia zamówienia akceptuję/my i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach. Projekt umowy został przez/e mnie/nas zaakceptowany i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/my się do jej zawarcia.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.

...................................................................

(własnoręczny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Nr……2015

###### zawarta w dniu [●] r. w Bojanowie , pomiędzy:

- Gminą Bojanów z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433, Bojanów, NIP 865-24-79-435 reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy – Pana Sławomira Serafin

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Janiny Lesiczka

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

[●] z siedzibą w [●] przy ul [●],[●][●] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●], [●] Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS [●], o numerze NIP: [●]; REGON: [●], o kapitale zakładowym w wysokości [●] PLN, reprezentowaną przez:

- _____________________________________________________________

Panem/Panią [●] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [●], wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez [●] pod numerem [●], zamieszkałego(a) w [●], przy ul. [●], [●][●], NIP [●], REGON [●], PESEL [●], adres siedziby (biura): [●],[●][●]

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”, w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z dn. 22.10.2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
( tj. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 ze zm.), o następującej treści:

§1. Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji z najwyższą profesjonalną starannością zamówienie publiczne pn. : Remont dróg gminnych:  nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045

Przedmiotem umowy są roboty budowlane (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”), których zakres obejmuje w szczególności:

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 15 cm i 20 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – stabilizowanego mechanicznie

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (beton asf.)

- Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) warstwa ścieralna,

Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadków i zagęszczeniem po przednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża

2. Przedmiot Umowy jest określony w sposób szczegółowy w następujących dokumentach:

- przedmiar Robót („Przedmiar Robót”) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,

- kosztorys Robót („Kosztorys Robót”) stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wnikliwie z zakresem Robót i nie budzi on jego żadnych wątpliwości oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia Wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów Robót i pozostałych prac wynikających z Umowy, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów.

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się wnikliwie z dokumentami wskazanymi powyżej w ust. 3 oraz oświadcza, że są one kompletne, spójne, wyczerpujące oraz pozwalają na terminowe wykonanie Robót zgodnie z Umową.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się dokładnie z warunkami realizacji Robót, w tym warunkami fizycznymi istniejącymi na terenie budowy, a w szczególności warunkami powierzchniowymi i podpowierzchniowymi (geologicznymi i hydrologicznymi) oraz naziemnymi i podziemnymi instalacjami i sieciami istniejącymi na terenie budowy i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a wszelkie ryzyka związane z ujawnieniem w trakcie realizacji Umowy takich jak powyższe lub podobnych warunków, które miałyby wpływ na Roboty i termin ich realizacji leżą po stronie Wykonawcy i zostały przez niego uwzględnione w Wynagrodzeniu.

§2. Terminy wykonania Robót

Strony ustalają termin wykonania Robót będących Przedmiotem Umowy na  30.11.2015 r.

§3. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

Zamawiający w szczególności:

- przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy;

- ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, a także metody realizacji Robót w świetle wymogów stawianych przez Umowę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego;

- ma prawo do dokonywania kontroli sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji Umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy;

- dokonuje kontroli jakości Robót, badań i pomiarów, uczestniczy w czynnościach odbioru;

- współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych,

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie[……….], który działa w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz  wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego oraz z przepisów szczególnych.

- Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) i innych właściwych przepisach dotyczących nadzorowanych przez niego części przedmiotu umowy. Objęcie swojej funkcji potwierdza wpisem do dziennika budowy i składając stosowne oświadczenie.

§4. Obowiązki Wykonawcy

# Wykonawca w szczególności obowiązany jest do:

    - przystąpienia do Robót  po przekazaniu placu budowy;

    - realizacji Umowy zgodnie z jej treścią oraz jej Załącznikami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi;

    - realizacji Umowy z własnych, nieużywanych i fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które odpowiadają co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z treścią art. 10 ustawy prawo budowlane; na użyte materiały Wykonawca będzie posiadał certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską normą lub z aprobatą techniczną,

    - zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie realizowanych Robót;

    - zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz przepisów przeciwpożarowych;

    - zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych Robót dla okolicznych mieszkańców;

    - stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu;

    - informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu;

    - na żądanie Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów, przerwać Roboty na budowie oraz zabezpieczyć wykonane roboty na koszt własny;

    - zagospodarować wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywać w czystości i porządku plac budowy oraz wywozić na swój koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe w trakcie wykonywania Robót objętych niniejszą Umową;

    - naprawienia na własny koszt wszelkich szkód na mieniu (np. w Robotach lub robotach Zamawiającego lub innych wykonawców, we własności lub mieniu osób trzecich itp.) oraz na osobach, wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby za które on odpowiada;

§5. Wynagrodzenie

- Za należyte i zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w kwocie [●] PLN (słownie: [●] PLN) brutto, zwane dalej „Wynagrodzeniem”.

- Wynagrodzenie nie ulega zmianie i obejmuje zysk Wykonawcy oraz wszelkie koszty wykonania Robót i pozostałych czynności objętych Umową, w tym wskazanych w umowie, w tym w szczególności robociznę, sprzęt i materiały niezbędne do ich wykonania, a także wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania całości Robót i prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z Umową.

- Wynagrodzenie płatne będzie – z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z towarzyszącymi jej następującymi dokumentami:

  - zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego Robót

  - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego w zakresie odpowiednim dla Protokołu Odbioru Końcowego Robót

- Rozliczenie między Stronami zrealizowane będzie po dokonaniu odbioru końcowego Robót, na podstawie faktury końcowej. Tym samym za datę spełnienia świadczenia uważana będzie data podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Wynagrodzenia zostanie zapłacone wraz z fakturą końcową.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez prawo lub Umowę, wówczas taka faktura będzie uważana za niewymagalną do czasu doręczenia Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub dokumenty.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6.  Odbiory

  - W trakcie realizacji Umowy dokonywane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy Robót,

- odbiór gwarancyjny Robót.

2) O wykonaniu Robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi Zamawiającego i dokona zgłoszenia wykonania tych robót wpisem do dziennika budowy. Odbioru wymienionego w ust. 1 lit. a) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt - odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach Robót, które nie zostały odebrane.

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Robót (w tym o przeprowadzeniu wszelkich prób, badań i sprawdzeń Robót niezbędnych do ukończenia Robót zgodnie z Umową) nie później niż w terminie 3 dni od osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Robót. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego Robót nie później niż w terminie 14 dni od uznania, że Wykonawca osiągnął gotowość do dokonania odbioru końcowego Robót. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie odbioru, celem umożliwienia im ewentualnego uczestnictwa w odbiorze. Odbioru końcowego Robót dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie osoby sprawującej nadzór autorski.

4)Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na termin odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, operat koludacyjny, rozliczenie końcowe Robót obejmującego wszelkie należności, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego i stan rozliczeń z podwykonawcami

5) Z czynności odbioru końcowego sporządza się Protokół Odbioru Końcowego Robót, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia,

- datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą,

- ustalenia co do zgodności wykonanych Robót z Umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy, terminu usunięcia wad, obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy itp.,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

6)Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może według swojego wyboru dokonać odbioru Robót albo odmówić odbioru Robót, każdorazowo wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usunął lub usunął jej nienależycie lub nieskutecznie to wówczas Zamawiający ma prawo – według swojego wyboru - do (i) odstąpienia od Umowy (w terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad), (ii) usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo (iii) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) wady nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może (i) odstąpić od Umowy (w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo (ii) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, albo (iii) żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7) W przypadku określonym w ust. 6 lit. a) nowy termin osiągnięcia gotowości Robót do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 3 i 4.

8) Za termin wykonania Robót uważany będzie termin podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

9) Odbioru gwarancyjnego Robót dokonuje Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni od skutecznego Usunięcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych w ramach Kontraktu przez Zamawiającego.

§7. Odpowiedzialność odszkodowawcza

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu bez wezwania kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu Robót w stosunku do terminu wskazanego w §2 Umowy - w wysokości 0,3% brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich ukończenia Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie Robót - w wysokości 0,3% brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (częściowym lub końcowym Robót) lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3% brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy (innych niż wskazane w lit. a)-c) powyżej) – w wysokości [2]% brutto Wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień Umowy;

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% brutto Wynagrodzenia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Jeżeli kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody to wówczas Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

  - Zapłata kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy nie wyklucza ani nie niweczy roszczeń o inne kary umowne.

§8. Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości, której bieg rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót przez Zamawiającego i kończy wraz 
z upływem okresu gwarancji jakości udzielonej na podstawie Kontraktu przez Zamawiającego  (Zamawiający informuje, że okres ten trwa ………miesięcy  licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji). Wykonawca udziela na podstawie Umowy gwarancji jakości (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) Robót wykonanych w ramach Umowy zapewniając dobrą i odpowiadającą warunkom Umowy jakość wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi Umową, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją powykonawczą wykonaną przez Wykonawcę. Udzielenie gwarancji jakości następuje na podstawie niniejszej Umowy bez konieczności wydawania odrębnych dokumentów (kart gwarancyjnych itp.).

- W wypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o jakiejkolwiek wadzie Robót, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub faksem o jej wystąpieniu, a Wykonawca niezwłocznie podejmie nieodpłatnie wszelkie działania mające na celu naprawę lub usunięcie zaistniałej wady, nie wyłączając wymiany wadliwego elementu Robót na nowy („Usunięcie wady”). Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne czynności (ewentualnie także te nakazane przez Inwestora) mające na celu Usunięcie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający ma jednak także prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości. Zamawiający oczekuje, że awarie oraz usterki i wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa będą usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania o nich Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający będzie informował o takich wadach Wykonawcę, wzywając go do ich usunięcia.

- Wszelkie wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca uznają Usunięcie wady za niemożliwe, to wówczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej, estetycznej lub użytkowej Robót, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkód jakie Zamawiający poniósł w wyniku powstania takiej wady.

- Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie jej okresu jeśli wada została ujawniona w okresie gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości przedłuża się o czas w jakim Zamawiający lub inny użytkownik nie mógł wykorzystywać przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad. W wypadku gdy w ramach Usunięcia wad Wykonawca wymienił wadliwy element Robót na nowy lub dokonał jego istotnych napraw, to wówczas termin Gwarancji jakości dla tego elementu będzie biegł na nowo.

- Wykonawca akceptuje, że uprawnionym z gwarancji jakości jest Zamawiający, jak również każdy podmiot, na którego rzecz Zamawiający przeniósł uprawnienia z niniejszej gwarancji jakości.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Robót rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Robót i kończy się wraz z upływem 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jednakże Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady także po upływie jej okresu jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady. Ponadto Strony oświadczają, że wyłączają stosowanie art. 563 § 2 k.c.

§9. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania; w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia;  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców realizujących część zamówienia, którą Wykonawca powinien zrealizować osobiście wskazanych przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli:

1) Zamawiający opóźnia się z terminowym przekazaniem placu budowy, w terminie 30 dni od   planowanego terminu przekazania palcu,

2) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania przez Wykonawcę Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony z której winy odstąpiono od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych  i zabezpieczających

§10.

Zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy
1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa,

c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów;

e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów
 i niewypałów,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez 	lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy.

§11.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1. Przedmiar Robót,

2. Kosztorys Robót

WYKONAWCA: 		KONTRASYGNATA  		ZAMAWIAJĄCY:

SKARBNIKA GMINY: