UCHWAŁA Nr  XX/138/08

Rady Gminy Bojanów

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego  w Gminie Bojanów pod nazwą „ Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej  i kulturalnej  na lata 2008 – 2010

w Gminie Bojanów”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych( Dz. U 249, poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się kwoty wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „ Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej  i kulturalnej  na lata 2008 – 2010 w Gminie Bojanów” w następujący sposób:

- Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w m-ci Stany. W związku z przedłużającymi się procedurami oceny merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przenosi się częściową realizację tego zadania z roku 2009 na rok 2010 z kwoty 12.517.422,00 zł do kwoty 5.279.269,00 zł.

- Budowa sali sportowej w Przyszowie - nastąpiła zmiana nazwy i zakresu przy kolejnej inwestycji  przy budynku PSP w Przyszowie w roku 2008, w związku z podjętymi działaniami na rzecz utworzenia Przedszkola Gminnego w Przyszowie (uchwała Nr XIX/133/08 z  dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego  w Gminie Bojanów w roku 2008).

Realizację tej inwestycji o wartości kosztorysowej 2.421.000,00 zł  przesunięto na lata 2010-2013.

  - Przebudowa niezagospodarowanej części południowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyszowie na przedszkole gminne o wartości kosztorysowej 1.356.939,00 zł z terminem realizacji w latach 2008-2010. Realizacja tej inwestycji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-  rok 2008 –   50.000,00 zł

-  rok 2009 – 650.000,00 zł

- rok 2010 – 656.939.00 zł

  - Modernizacja budynków po byłych szkołach w miejscowości Przyszów, Stany, Cisów Las, Laski. Zmniejszenie wydatków nastąpi w roku 2009 z kwoty 927.935,00 zł do kwoty 100.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia finansowego realizacji inwestycji pn „Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w m-ci Stany”. Realizacja  w/w zadania została przedłużona na rok 2011.

  - Informatyzacja Urzędu Gminy Bojanów – wstrzymanie realizacji zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym; zadanie przeniesione do realizacji w ramach wydatków bieżących w budżecie w 2008 roku.

§ 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVII/125/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Rady

Marek Olejarz