UCHWAŁA NR   XV/ 119 /08

Rady Gminy Bojanów

z  dnia  23 maja 2008r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego

pod nazwą „ Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej,

oświatowej  i kulturalnej  na lata 2008 – 2010 w Gminie Bojanów”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2008r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 roku  Nr  142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 ustawy

z dnia   30 czerwca 2005 roku o finansach  publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku)   Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§  1

Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą:

„ Poprawa  gospodarki  ściekowej, rozbudowa  infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej  na lata 2008 – 2010  w Gminie Bojanów”  w następujący sposób:

1. Budowa  oczyszczalni  ścieków – zmiana nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gminy Bojanów”. Następuje przesunięcie realizacji zadania na rok 2009. W związku z poszerzeniem  zakresu zadania  zwiększa się wydatki w roku 2009 z kwoty 4.425.000,00 zł do kwoty12.517.422,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje również w roku 2010 z kwoty 3.600.000,00 zł do kwoty 9.981.575,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej  Gwoździec –  Stary Nart . Nastąpiła  zmiana  w wieloletnim  programie inwestycyjnym i  zadanie  przeniesione do realizacji   w ramach  wydatków inwestycyjnych  w budżecie  w  2008  r. Traci moc uchwała nr   XIV/109/08 z dnia                        11 kwietnia 2008r. w sprawie wstrzymania zadania objętego limitem na wieloletni program inwestycyjny.

3. Modernizacja budynków po byłych szkołach w miejscowościach: Przyszów, Stany,    Cisów Las i Laski. W  związku  ze zmniejszeniem zakresu wykonywania robót w roku 2008   zmniejsza  się wydatki  z kwoty  281.810,00 zł do kwoty  203.510,00  zł.

Z roku 2009 przenosi się realizację tego zadania na rok 2010, w związku z tym zwiększa się wydatki w roku 2010 z kwoty 354.315,00 zł do kwoty 927.935,00 zł.

4. Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Przyszów. Nastąpiła zmiana wartości kosztorysowej – dokładne określenie wartości inwestycji w kosztorysie inwestorskim. Zwiększa się wydatki w 2009 roku z kwoty 1.670.000,00 zł do kwoty 1.675.917,00 zł.

5. Budowa sali sportowej w Przyszowie. Przenosi się realizację zadania na rok 2010.

W związku z tym zwiększa się wydatki w roku 2010 z kwoty 555.850,00 zł do kwoty 2.381.000,00 zł.

7. Budowa centrum rekreacyjnego rekreacyjnego w Stanach i Bojanowie na bazie byłych parków podworskich. Przenosi się realizację zadania na rok 2010, w związku z tym zwiększa się wydatki w roku 2010 z kwoty 27.500,00 zł do kwoty 108.000,00 zł.

§ 2

Załącznik nr 8 do  Uchwały  Rady Gminy nr  XII/86/07  z dnia  28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2008 r otrzymuje nowe brzmienie  jak załącznik   nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W § 13 Uchwały Rady Gminy nr  XII/86/07  z dnia  28  grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia  się Wójta Gminy  do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków  ujętych w limicie  wydatków na wieloletni program inwestycyjny;

Rok 2009  - 14.225.339,00 zł

Rok 2010  - 13.516.510,00 zł

§  4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Olejarz